## Slide 1
每日店鋪維護系統
開發討論會議報告
Daily Store Maintenance System — Development Discussion
日翊資訊 × 全家便利商店（FamilyMart）
2026 年 4 月 15 日

## Slide 2
議程
Agenda
2 / 9
日翊資訊 × FamilyMart 每日店鋪維護系統
01
前台操作介面 — 改善項目
02
全管家串接現況
03
角色權限對應總覽
04
IOT 設備串接規劃
05
後台 WEB 報表
06
資料留存時間
07
下一步行動項目

## Slide 3
前台操作介面 — 改善項目
Frontend UX Improvements
3 / 9
日翊資訊 × FamilyMart 每日店鋪維護系統
01
小店長連結（免登入）
店長可直接產生連結，小店長透過 連結存取系統，無需帳號密碼登入。
02
設備溫度自動帶入
自動帶入上一筆紀錄溫度； 若無紀錄則帶入標準預設溫度值。
03
咖啡機自檢項目
新增咖啡機自主檢查表單， 確保每日機台清潔與品質標準。
04
GPS 定位功能
記錄填寫位置，確認店員於店內 完成作業，提高紀錄可信度。
05
擔當轄區完成狀況
擔當可即時查看轄區所有店鋪 每日工作的完成進度概覽。

## Slide 4
全管家串接現況
FamilyMart Backend Integration Status
4 / 9
日翊資訊 × FamilyMart 每日店鋪維護系統
⚠ 申請進行中
已與全家資訊部門確認， 開發文件已提供。 因申請流程尚未完成， 目前無法使用全管家進行驗證。
✓ 已完成項目
✓ 取得開發文件
✓ 確認 API 規格
✓ 確認驗證機制設計
後續進程
申請送出
▶
全家審核
▶
測試環境開通
▶
正式串接
▶
上線驗證
目前狀態：申請進行中（等待全家審核）

## Slide 5
角色權限對應總覽
Role & Permission Matrix
5 / 9
日翊資訊 × FamilyMart 每日店鋪維護系統
功能頁面
店員
店長
小店長
擔當
管理員
員工首頁
✓
✓
✓
—
—
每日工作確認
✓
✓
✓
—
—
衛生自主管理
✓
✓
✓
—
—
店鋪點檢
✓
✓
✓
—
—
異常回報
✓
✓
✓
—
—
設備清潔保養
✓
✓
✓
—
—
咖啡機自檢
✓
✓
✓
—
—
月報統計
✓
✓
✓
—
—
小店長連結
—
✓
—
—
—
管理總覽
—
—
—
✓
✓
店鋪狀況
—
—
—
✓
✓
紀錄查閱
—
—
—
✓
✓
異常管理
—
—
—
✓
✓
數據統計
—
—
—
✓
✓
神秘客稽查
—
—
—
✓
✓
圖例
✓ 擁有此頁面權限
— 無此頁面存取權

## Slide 6
IOT 設備串接規劃
IoT Device Integration Plan
6 / 9
日翊資訊 × FamilyMart 每日店鋪維護系統
全管家 IOT 現況
● 每天僅接收一次 IOT 設備資料
● 資料頻率較低，無法即時反映設備狀態
建議整合方案
→ 將 IOT 資料提供給每日店鋪維護系統
→ 讓店員即時確認設備狀態並填寫
⚠ 待確認議題
❓ IOT 面板資料傳輸頻率（目前一天一次，是否可提高？）
❓ 異常狀況觸發機制（如何即時推播或通知店員？）
❓ 傳輸協議與格式規格確認（API / MQTT / Webhook？）

## Slide 7
後台 WEB 報表
Backend Web Reporting
7 / 9
日翊資訊 × FamilyMart 每日店鋪維護系統
方案 A：資料傳輸給全家
由本系統傳送資料至全家， 由全家自行開發 WEB 報表， 用於店鋪考核作業。
優點：整合進全家現有生態系 考量：開發時程依賴全家排程
方案 B：日翊自行開發
由日翊資訊獨立開發 WEB 報表， 需符合全家對外 WEB 框架 與權限管理規範。
優點：靈活度高、排程自主 考量：需符合全家對外框架規格
* 建議本次會議確認方案選擇，以利後續開發規劃。

## Slide 8
資料留存時間
Data Retention Policy
8 / 9
日翊資訊 × FamilyMart 每日店鋪維護系統
資料類型
建議留存期限
說明
每日工作確認紀錄
2 年
符合食品衛生相關法規稽查需求
衛生自主管理紀錄
2 年
食安法規 / 衛生局稽查備查
異常回報紀錄
2 年
問題追蹤與改善歷程留存
設備清潔保養紀錄
1 年
設備維護管理週期對應
咖啡機自檢紀錄
1 年
品質管理與設備保固對應
神秘客稽查結果
3 年
總部考核依據長期保存
IOT 設備溫度資料
1 年
設備管理 / 異常追蹤需求
登入與存取日誌
6 個月
資安稽核與異常存取分析
* 具體留存期限建議與全家法遵部門確認後定案。

## Slide 9
下一步行動項目
Next Action Items
9 / 9
日翊資訊 × FamilyMart 每日店鋪維護系統
#
項目
說明
負責方
目標時程
01
全管家申請跟進
追蹤申請進度，取得測試環境帳號
日翊資訊
待全家回覆
02
IOT 規格確認
確認傳輸頻率、異常通知機制與 API 格式
雙方確認
本次會議
03
WEB 報表方案決定
確認由全家或日翊開發後台報表
雙方決策
本次會議
04
資料留存政策確認
與全家法遵確認各類資料留存期限
全家法遵
下次會議前
05
前台改善項目開發
完成五項改善功能的開發與測試
日翊資訊
2026/05