## Slide 1
店舖品保數位化專案 | 案別 | 報告案 | 會議名稱 | 專案分科會
 |  |  | 會議日期 | 2026.04.17
 |  |  | 報告人 | 營業企劃部
機密 等級 | ■機密 □極機密 | 保密年限 | ■ 5年 □10年 □永久
 |  | 保存年限 | ■10年 □20年 □永久
大綱 |  |  | 重點摘要 | 頁次
1 | 相關時程說明 |  |  | P.01
2 | 測試問題收束 |  | 統計至0414，共16位回饋 | P.02
3 | 後續規劃 |  | 收集地區營業回饋 | P.03
待討論/決議事項 |  |  |  | 

## Slide 2: 一、相關時程說明
3/20(五)
起始 會議
4/17(五)
第二次
分科會
3/24(三)
本部幹部會議
登錄測試連動
4/6(一)
整理測試
回饋內容
4/8(三)
本部幹部會議
測試問題收束

## Slide 3: 二、測試問題收束共 36題(共16位)
問題分類 | 題數
操作方式 | 9
與現行不符 | 7
其他問題 | 7
提醒機制 | 5
資料串接 | 3
確認機制 | 3
介面問題 | 2
總計 | 36
【平台優化建議】
1.UI/UX介面及操作
◎直覺導覽-增設懸浮返回鍵
◎視覺調整-調整背景顏色、填寫區域、提高頁籤辨識度
◎登錄優化-支援小數點並示範填寫 (→可串接IoT資料)
2.欄位邏輯調整
◎重新確認標準-機台名稱(含照片)及數量(→可串接設備資料或資產編號)
◎填寫彈性機制-增設無此設備或故障選項，避免資料不真實
◎區隔填寫時段-不同時段作業應分頁或區隔顯現，防止誤填
3.權限管理
◎多層級權限-加盟者(多店)、小店長(單店)、營業課長/擔當(異常店)
◎異常檢核-溫度複檢仍出現異常時，系統引導報修並推播提醒店長
◎管理儀錶板-各班執行完成度並異常發生次數、各項目完成時間

## Slide 4: 三、後續規劃
 | 第一階段-總部鄰近店訪談 | 第二階段-擴大各本部
對象 | 中賓店(店舖、店長、擔當、課長) | 各本部2店 (IOT/非IOT)
確認 內容 | 1.店舖人員操作手順→對比紙本店舖工作日誌 2.檢核各班真實填寫→避免漏填或不會填寫 3.異常提醒呈現方式→異常指標及異常店 | 1.IOT和非IOT店 2.支援人力 3.FC複數店
收集不同情境填寫狀況

## Slide 5: 附件、表單回饋明細
序 | 內容說明 | 分類
1 | 機台溫度(卡片模式)看不懂新增測量填寫方式 | 操作方式
2 | 擔當和系統管理員不需要登錄店號 | 操作方式
3 | 要返回上一畫面需要再拉到最上面按箭頭返回 | 操作方式
4 | 衛生自主管理的橫向頁籤不明確 | 操作方式
5 | 不小心誤填非店舖機台的清潔資料就沒辦法刪除 | 操作方式
6 | 背景畫面偏白色，有點不清楚從哪裡開始填 | 操作方式
7 | 咖啡自檢溫度及重量僅只能輸入單一位數字( 異常處理複檢機制) | 操作方式
8 | 過期品下架登錄頁面，不同時段應區隔，避免誤填(區分早午夜班 畫呈現) | 操作方式
9 | 擔當可以直接下拉選擇單店查詢記錄 | 操作方式
10 | 現行已有類似功能，應整併ex 擔當---全家人---品質異常及外部稽核、 店鋪---全管家---報修留言板 需要會議討論 | 其他問題
11 | 鎖定週別填寫資料(周別要記錄) | 其他問題
12 | 店長角色應可以查詢各人員填寫異常次數>>針對店員；店 的次數 | 其他問題
13 | 可檢視點檢表各項目完成時間(for 店長、擔當) | 其他問題
14 | 店鋪日誌置入SAT，避免客人誤以為在滑手機(會議討論) | 其他問題
15 | 溫度記錄部分機台名稱不清楚、溫度標準與現行不同(對一下標準溫度及機台名稱及機器有多台) | 與現行不符
16 | 機台溫度應記錄至小數位 | 與現行不符
17 | 如無此機台或故障無法填寫機台溫度 | 與現行不符
18 | 機台溫度無FF保溫櫃 | 與現行不符
19 | 機台溫度標準不正確 | 與現行不符
20 | 溫度紀錄: FF區 須列入茶葉蛋鍋溫度。 | 與現行不符
21 | 溫度紀錄: 咖啡 冰淇淋機(子母機) 不知機台為何? 建議可提供圖片 | 與現行不符
22 | 店長權限區分小店長(管理單店資料但新增臨時帳號連結)和加盟者(可管理複數店資料) (未填寫的資料要需要處理/防呆) | 其他問題
23 | 神秘客連結有效期限應可設定區間，並保有隨時關閉權限) 起訖概念及可以隨時關掉 | 其他問題
24 | 無相關品保作業說明(QRCODE)操作手冊 | 提醒機制
25 | 衛生問卷跳出時應跳出視窗尚有幾題題目未填寫，是否需寫完或者送出 | 提醒機制
26 | 店長登錄時應先跳出當天異常事項 | 提醒機制
27 | 新增設備檢查排除指引加入操作手冊 | 提醒機制
28 | 有特殊機台設定清洗或保養行事曆message通知店鋪 | 提醒機制
29 | 串接資產設備或提供擔當及店長機台數量維護權限 | 資料串接
30 | 可串聯IOT機台資料 | 資料串接
31 | 每日確認應結合資產管理 | 資料串接
32 | 無法看到當日全面資料、無擔當、店長覆核欄位 | 確認機制
33 | 店長(如何確認人員有填寫) | 確認機制
34 | 異常溫度無再次檢核與處理欄位 | 確認機制
35 | 擔當/系統管理員角色進入時，今日統計那4個區塊可以移到底部變成頁籤 | 介面問題
36 | UI UX介面不直觀、內容跟紙本品保手冊不一致(機台名稱、溫度) | 介面問題

## Slide 6
The End